BÁO CÁO TUẦN 3

Tên đề tài: Popcorn Cinema – Hệ Thống Đặt Vé Xem Phim Trực Tuyến (Website)

Nhóm thực hiện: Nhóm 4

Sinh viên thực hiện:  2380601470 – Nguyễn Trần Như Ngọc

2380602068 – Đỗ Võ Ngọc Thắm

1. Nội dung công việc đã thực hiện Tuần 3:

1.1. Cài đặt máy chủ backend (Node.js + Express + TypeScript):

- Khởi tạo dự án backend với Node.js và TypeScript

- Cài đặt các thư viện: Express, Helmet, CORS, Morgan, dotenv

- Cấu hình TypeScript với tsconfig.json

- Thiết lập cấu trúc thư mục dự án:

  - src/config – Cấu hình kết nối database và Redis

  - src/controllers – Xử lý logic nghiệp vụ

  - src/middleware – Xác thực JWT, phân quyền, xử lý lỗi

  - src/models – Định nghĩa schema MongoDB

  - src/routes – Định nghĩa các API endpoint

- Viết script khởi động server với ts-node-dev (hot reload)

- Kiểm thử server chạy thành công tại http://localhost:5000/health

1.2. Kết nối cơ sở dữ liệu MongoDB và Redis:

- Kết nối MongoDB với Mongoose tại mongodb://localhost:27017/popcorn_cinema

- Cấu hình kết nối Redis cho tính năng lock ghế realtime (sẽ dùng ở tuần 5)

- Xây dựng cơ chế fallback in-memory khi Redis không khả dụng

- Cấu hình biến môi trường trong file .env

1.3. Tạo model User:

- Định nghĩa schema User với Mongoose gồm các trường:

  - name, email, password, phone, role, avatar, isVerified, refreshTokens

- Cài đặt pre-save hook tự động hash mật khẩu với bcrypt (salt = 12)

- Thêm method comparePassword để xác thực mật khẩu khi đăng nhập

- Thiết lập 3 role: customer (mặc định khi đăng ký), staff, admin

1.4. Xây dựng chức năng đăng ký, đăng nhập và phân quyền (JWT):

- Thiết kế hệ thống JWT với 2 loại token:

  - Access Token: thời hạn 8 giờ – dùng cho mỗi request

  - Refresh Token: thời hạn 30 ngày – dùng để cấp lại access token

- Xây dựng các API xác thực:

  - POST /api/v1/auth/register – Đăng ký tài khoản, mặc định role = customer

  - POST /api/v1/auth/login – Đăng nhập, trả về access + refresh token

  - POST /api/v1/auth/logout – Đăng xuất, xóa refresh token khỏi DB

  - POST /api/v1/auth/refresh – Làm mới access token khi hết hạn

  - GET /api/v1/auth/me – Lấy thông tin user hiện tại (cần token)

- Viết middleware authenticate: kiểm tra JWT token trong header Authorization

- Viết middleware authorize: kiểm tra role người dùng (customer/staff/admin)

- Phân quyền rõ ràng theo role – các route admin/staff được bảo vệ bởi authorize

- Kiểm thử đầy đủ các API qua Thunder Client trong VSCode

2. Kết quả đạt được:

- Server backend khởi động thành công tại http://localhost:5000

- Kết nối MongoDB thành công, database popcorn_cinema sẵn sàng

- API đăng ký (POST /auth/register):

  - Kiểm tra email trùng → trả về lỗi 409

  - Hash mật khẩu tự động → lưu vào MongoDB

  - Trả về JWT token ngay sau khi đăng ký thành công

- API đăng nhập (POST /auth/login):

  - Xác thực email/password → trả về access token + refresh token

  - Sai email hoặc mật khẩu → trả về lỗi 401

- API refresh (POST /auth/refresh): cấp token mới khi access token hết hạn

- API logout (POST /auth/logout): xóa refresh token khỏi database

- API /auth/me: trả về thông tin user khi có token hợp lệ

- Middleware phân quyền hoạt động đúng theo 3 role: customer, staff, admin

3. Kế hoạch tuần tiếp theo (Tuần 4):

- Xây dựng model Movie, Theater, Room

- Viết API CRUD quản lý phim (thêm, sửa, xóa, lấy danh sách)

- Viết API CRUD quản lý rạp chiếu, phòng chiếu

- Seed dữ liệu mẫu vào database (phim, rạp chiếu)

- Xây dựng admin panel để quản lý role người dùng