BÁO CÁO TIẾN ĐỘ TUẦN 10

Tên đề tài: Popcorn Cinema – Hệ Thống Đặt Vé Xem Phim Trực Tuyến (Website)

Nhóm thực hiện: Nhóm 4

Sinh viên thực hiện:  2380601470 – Nguyễn Trần Như Ngọc

2380602068 – Đỗ Võ Ngọc Thắm

1. Nội dung công việc đã thực hiện:

1.1. Kiểm thử và hoàn thiện hệ thống:

- Kiểm thử end-to-end toàn bộ luồng người dùng: đăng ký → đăng nhập → đặt vé → thanh toán → check-in

- Kiểm thử đồng thời nhiều user chọn ghế, đảm bảo không xảy ra race condition

- Kiểm thử Staff Panel: bán vé quầy, check-in QR, xác nhận chuyển khoản

- Kiểm thử Admin Panel: toàn bộ CRUD, xác nhận thanh toán, biểu đồ thống kê

- Sửa lỗi Socket.io bị ngắt kết nối khi mạng yếu

- Tối ưu hiệu năng frontend: lazy loading cho các trang, code splitting theo route

- Tối ưu query MongoDB: thêm index cho các trường tìm kiếm thường xuyên

- Cleanup code: xoá file thừa, chuẩn hoá naming convention, thêm comment

1.2. Hoàn thiện tính năng còn lại:

- Hoàn thiện trang NotFoundPage (404) khi truy cập route không tồn tại

- Viết script setup_popcorn_cinema.ps1: tự động cài đặt toàn bộ môi trường một lệnh

- Viết README.md đầy đủ: mô tả dự án, hướng dẫn cài đặt, cấu hình .env, chạy dev và production

- Cấu hình .env.example với đầy đủ biến môi trường cần thiết

- Kiểm tra toàn bộ API, đảm bảo tất cả endpoint trả về đúng

1.3. Hoàn chỉnh báo cáo đồ án:

- Viết Chương 3 – Cài đặt và triển khai hệ thống:

- Kiến trúc hệ thống: Client (React) – Server (Node.js/Express) – Database (MongoDB + Redis)

- Hướng dẫn cài đặt môi trường phát triển

- Mô tả cấu trúc thư mục frontend và backend

- Danh sách và mô tả các API endpoint chính

- Viết Chương 4 – Kết quả và đánh giá:

- Chụp màn hình và mô tả các tính năng chính: trang chủ, đặt vé, thanh toán, Admin, Staff

- Đánh giá kết quả đạt được so với yêu cầu đề tài ban đầu

- Hạn chế của hệ thống và hướng phát triển tiếp theo

- Hoàn chỉnh bìa, mục lục, danh mục hình ảnh, tài liệu tham khảo

2. Kết quả đạt được:

- Hệ thống Popcorn Cinema hoạt động đầy đủ, ổn định, không lỗi nghiêm trọng

- Backend: Node.js + Express + TypeScript + MongoDB + Redis + Socket.io

- Frontend: React + TypeScript + Tailwind CSS + Zustand, hỗ trợ dark/light mode

- Tính năng nổi bật: realtime lock ghế, thanh toán QR đa nền tảng, AI ChatBot PopBot, Staff check-in, hạng thành viên

- Hệ thống phân quyền 3 cấp hoàn chỉnh: User – Staff – Admin

- Báo cáo đồ án hoàn chỉnh

- Đánh giá công việc hoàn thành: 100%

Link GitHub dự án: https://github.com/nhungoc260/popcorn-cinema.git

Link Web: https://popcorn-cinema-demo.onrender.com/